# تحلیل و طراحی EDMS هوشمند: ایجاد خودکار Transmittal از روی PDF نقشه

تهیه‌شده با Claude · ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ · بر پایه مرجع EDMS (پیوست ۱۰) و فرض‌های ذکرشده

## ۱. خلاصه ایده

۱. MDL پروژه (فهرست جامع مدارک) از قبل آماده و بارگذاری می‌شود. ۲. کاربر (پیمانکار، مشاور یا کارشناس) فایل PDF را بارگذاری می‌کند. ۳. هوش مصنوعی فایل را می‌خواند، کد مدرک، Revision، عنوان و وضعیت را استخراج می‌کند و با MDL تطبیق می‌دهد. ۴. سیستم Transmittal مربوط را خودکار می‌سازد و برای کارشناسان ذی‌نفع می‌فرستد.

نکته مهم برای تصمیم ساخت یا خرید: در محصول مرجع (پیوست ۱۰) مفاهیم MDR، Transmittal خودکار، DDM، گردش‌کار چندسطحی، Numbering Flexibility و ورود اکسل MDR وجود دارند. اما تحلیل هوشمند محتوای PDF و ساخت Transmittal بر پایه آن در منبع نیامده است. این بخش یک ماژول افزوده است و در Gap Analysis باید «ندارد / نیازمند شخصی‌سازی» ثبت شود. هزینه و زمان آن هم باید از تأمین‌کننده استعلام شود. همچنین پیش‌نمایش فایل‌های CAD (dwg) در منبع تأیید نشده است.

## ۲. فرض‌ها

- PDFها عمدتاً از نرم‌افزارهای CAD خروجی گرفته شده‌اند و Title Block (کادر مشخصات نقشه) دارند.

- شماره‌گذاری مدارک از یک استاندارد ثابت پروژه پیروی می‌کند، مثلاً PRJ-DIS-TYPE-SEQ.

- داده‌های پروژه محرمانه‌اند، پس پردازش هوش مصنوعی ترجیحاً درون‌سازمانی (On-Premise) باشد.

- پیوست‌های بومی (dwg و غیره) فعلاً اختیاری هستند.

## ۳. گردش کار کلان (End-to-End)

| گام | عنوان | شرح |
| --- | --- | --- |
| ۱ | بارگذاری | کاربر یک یا چند PDF بارگذاری می‌کند و «هدف ارسال» را انتخاب می‌کند (IFR، IFA، IFC، IFI یا پاسخ به کامنت) |
| ۲ | پیش‌بررسی | بررسی نوع و سالم‌بودن فایل، حجم، رمزگذاری، تعداد صفحه، تشخیص تکراری‌بودن با Hash |
| ۳ | استخراج | خواندن Title Block و استخراج کد مدرک، Rev، عنوان، دیسیپلین، تاریخ، مقیاس و وضعیت |
| ۴ | تطبیق با MDL | یافتن ردیف مدرک و اعتبارسنجی قواعد |
| ۵ | امتیاز اطمینان | تصمیم بین پذیرش خودکار، بازبینی انسانی یا رد |
| ۶ | ثبت Revision | ایجاد نسخه جدید روی مدرک، ثبت فایل و به‌روزرسانی وضعیت |
| ۷ | تولید Transmittal | گروه‌بندی مدارک، تعیین گیرندگان از DDM، ساخت برگه Transmittal با شماره یکتا |
| ۸ | تأیید DCC (اختیاری) | کارشناس کنترل مدارک پیش از خروج نهایی را مرور می‌کند |
| ۹ | ارسال و اعلان | ارسال به کارشناسان (کارتابل، ایمیل، پیامک) و ثبت ردپا |
| ۱۰ | چرخه بازگشت | دریافت Comment/Status هر کارشناس و ثبت در Comment List |

## ۴. هسته هوشمند

### ۴.۱ استخراج اطلاعات (لایه‌ای، از ارزان به گران)

۱. متن داخلی PDF (PDF برداری): استخراج مستقیم متن به همراه مختصات (با ابزارهایی مثل PyMuPDF یا pdfplumber). سریع و دقیق است. ۲. ناحیه Title Block: تشخیص با الگوی هندسی. معمولاً گوشه پایین‌راست است و قالب آن برای هر پروژه ثابت است. بهتر است «قالب Title Block هر پروژه» یک‌بار تنظیم شود (Template Mapping). ۳. OCR برای PDFهای اسکن‌شده (فارسی و انگلیسی، با پشتیبانی از ارقام فارسی و عربی). ۴. مدل بینایی-زبانی (VLM) فقط برای موارد مبهم یا قالب ناشناخته، با خروجی JSON ساختاریافته. ۵. قواعد و Regex برای اعتبارسنجی نهایی کد مدرک. تشخیص نهایی باید با قواعد قطعی باشد، نه با نظر آزاد مدل.

اصل مهم: مدل زبانی «پیشنهاد می‌دهد» و قواعد و MDL «تصمیم نهایی را تأیید می‌کنند».

### ۴.۲ قواعد تطبیق با MDL

| قاعده | رفتار |
| --- | --- |
| کد مدرک دقیقاً در MDL هست | ادامه جریان |
| کد مشابه است (خطای OCR یا اختلاف خط‌تیره) | پیشنهاد نزدیک‌ترین کد و ارجاع به انسان |
| کد در MDL نیست | قرنطینه با برچسب «مدرک خارج از MDL»، اطلاع به DCC |
| Rev جدید بزرگ‌تر از Rev ثبت‌شده است | پذیرش |
| Rev تکراری یا کوچک‌تر است | رد یا هشدار «نسخه تکراری/قدیمی» |
| پرش در Rev (مثلاً از A به C) | هشدار برای بررسی |
| عنوان داخل نقشه با عنوان MDL اختلاف زیاد دارد | هشدار |
| دیسیپلین یا Unit با ردیف MDL نمی‌خواند | هشدار یا رد |
| وضعیت مدرک (مثلاً Final) اجازه ارسال مجدد نمی‌دهد | رد با پیام روشن |
| نام فایل با کد داخل نقشه نمی‌خواند | هشدار و ارجاع به انسان |

### ۴.۳ امتیاز اطمینان و تصمیم

| وضعیت | شرط پیشنهادی | اقدام |
| --- | --- | --- |
| سبز | همه فیلدها خوانده شده، کد دقیق در MDL، Rev منطقی | ساخت خودکار Transmittal |
| زرد | یک یا دو فیلد مبهم | صف بازبینی کارشناس DCC (صفحه تأیید کنار پیش‌نمایش PDF) |
| قرمز | کد یافت نشد، فایل ناخوانا یا تناقض جدی | رد یا قرنطینه با گزارش دلیل |

آستانه‌ها را با داده واقعی پروژه تنظیم کنید. در ماه‌های اول، همه موارد را حتی سبز هم به DCC نشان دهید و از اصلاحات او برای بهبود قواعد استفاده کنید.

## ۵. منطق تولید Transmittal

گروه‌بندی: مدارک آپلود شده در یک جلسه بر اساس «گیرنده + هدف ارسال + پروژه» در یک Transmittal جمع می‌شوند. اگر مدارک دیسیپلین‌های مختلف دارند، بسته به سیاست پروژه یک Transmittal مشترک یا چند Transmittal جدا بسازید.

تعیین گیرندگان: از DDM (ماتریس توزیع مدارک). هر ردیف معمولاً به این صورت است: دیسیپلین + نوع مدرک + هدف ارسال ← فهرست کارشناسان و نوع اقدام (Review / Approve / Info).

محتوای Transmittal: شماره یکتا (Numbering Flexibility)، پروژه، فرستنده و گیرنده، تاریخ، هدف، فهرست مدارک (کد، عنوان، Rev، تعداد صفحه)، مهلت پاسخ، توضیحات، لینک امن به فایل‌ها و خروجی PDF برگه.

نوع Transmittal: داخلی (Internal) بین کارشناسان سازمان و خارجی (External) به کارفرما یا پیمانکار. در منبع، تولید و ارسال خودکار آن‌ها و ثبت وضعیت ارسال برای کارفرما وجود دارد، پس این بخش با محصول هماهنگ است.

## ۶. مدل داده (موجودیت‌های اصلی)

| موجودیت | فیلدهای کلیدی |
| --- | --- |
| Project | کد، نام، قالب Title Block، قاعده شماره‌گذاری |
| MDL_Item | کد مدرک، عنوان، Unit/Discipline، نوع، وزن، Rev فعلی، وضعیت، مسئول، موعد |
| Document_Revision | شناسه، MDL_Item، Rev، فایل، Hash، تاریخ، وضعیت، فرستنده |
| Upload_Session | کاربر، زمان، هدف ارسال، فایل‌ها |
| Extraction_Result | فایل، فیلدهای استخراج‌شده، امتیاز هر فیلد، نسخه مدل، متن خام، تصویر برش Title Block |
| Validation_Issue | نوع قاعده، شدت (خطا/هشدار)، پیام، وضعیت حل‌شدن |
| Transmittal | شماره، نوع (Int/Ext)، هدف، فرستنده/گیرنده، وضعیت |
| Transmittal_Line | Transmittal، Document_Revision، اقدام موردنیاز |
| DDM_Rule | دیسیپلین، نوع مدرک، هدف، گیرندگان، اقدام |
| Comment | Revision، نویسنده، متن، وضعیت (باز/بسته) |
| Audit_Log | کاربر، عملیات، قبل و بعد، زمان |

فیلد نسخه مدل و امتیاز اطمینان را حتماً ذخیره کنید تا بعداً قابل بازرسی و بهبود باشد.

## ۷. معماری پیشنهادی

- لایه کاربری: پورتال وب با آپلود Drag & Drop، نمایشگر PDF و صفحه بازبینی نتیجه استخراج.

- سرویس هسته EDMS: MDL، Revision، Transmittal، DDM، گردش‌کار، دسترسی‌ها (API).

- سرویس پردازش هوش مصنوعی (Worker جدا): صف پیام (مثل RabbitMQ یا Redis Queue)، مراحل پیش‌پردازش، OCR، VLM، اعتبارسنجی.

- ذخیره‌سازی: پایگاه داده رابطه‌ای برای داده ساختاریافته، Object Storage یا فایل‌سرور برای PDFها، ایندکس جست‌وجو برای متن کامل.

- اعلان: ایمیل، پیامک، کارتابل داخلی.

- یکپارچگی: Active Directory برای کاربران و گروه‌ها. اگر Project Server دارید، به‌روزرسانی درصد پیشرفت مدرک در برنامه زمانی (طبق منبع، این قابلیت‌ها به Project Server نیاز دارند).

- مدل هوش مصنوعی: برای محرمانگی، اجرای محلی مدل‌های OCR/VLM (مثلاً خانواده Qwen-VL یا مدل‌های مشابه) را بسنجید. اگر از سرویس ابری استفاده می‌کنید، باید ریسک افشای مدارک پروژه را صریحاً بپذیرید. بهتر است ابتدا روی نمونه واقعی دقت چند مدل را مقایسه کنید.

برای مشخصات سخت‌افزار، پورت‌ها و امنیت می‌توان از مرجع زیرساخت محصول (infrastructure.md) طراحی تفصیلی داد. در صورت اجرای مدل محلی، به GPU هم نیاز است که در آن مرجع نیست.

## ۸. نقش‌ها

| نقش | مسئولیت |
| --- | --- |
| ارسال‌کننده (پیمانکار/کارشناس) | بارگذاری، پاسخ به کامنت |
| DCC | بازبینی موارد زرد، مدیریت MDL، تأیید Transmittal، رفع قرنطینه |
| کارشناس رشته (Reviewer) | بررسی و ثبت کامنت یا وضعیت |
| مدیر پروژه | مشاهده، Delegation (در صورت Project Server)، گزارش |
| مدیر سیستم | تنظیم قالب Title Block، DDM، آستانه‌های هوش مصنوعی |

## ۹. موارد لبه‌ای که باید از اول در نظر گرفت

- یک PDF شامل چند نقشه (چند شیت) است: تفکیک صفحه‌ها و تطبیق هر شیت با یک کد.

- شیت‌های یک مدرک با Rev متفاوت.

- نقشه اسکن‌شده با کیفیت پایین یا مهر روی Title Block.

- ارقام فارسی/عربی/لاتین و خط‌تیره‌های متفاوت در کد (نرمال‌سازی ضروری است).

- قالب Title Block متفاوت بین پیمانکاران.

- PDF رمزگذاری‌شده یا حجم بسیار زیاد (نقشه‌های A0).

- بارگذاری هم‌زمان ده‌ها فایل و ایجاد Transmittal ناقص: عملیات باید Atomic باشد یا قابل بازگشت.

- بازگردانی (Rollback) اگر کاربر بعداً بفهمد فایل اشتباه بوده.

- مدارک غیرنقشه (Datasheet، گزارش، محاسبات) با قالب کاملاً متفاوت.

- Supersede کردن Revision قبلی و حفظ تاریخچه.

## ۱۰. امنیت و کنترل

- دسترسی بر اساس پروژه، دیسیپلین و DDM، با اتصال به AD.

- لاگ کامل (چه کسی، چه فایلی، چه نتیجه‌ای از هوش مصنوعی، چه اصلاحی انجام شد).

- لینک‌های دانلود دارای انقضا و کنترل دسترسی.

- بررسی ویروس و محتوای مخرب PDF قبل از پردازش.

- ذخیره نتیجه خام و اصلاحیه انسانی برای ممیزی.

- جداسازی داده پروژه‌ها (Multi-Project Isolation).

## ۱۱. معیارهای موفقیت (KPI)

- درصد مدارکی که بدون دخالت انسان درست پردازش می‌شوند (هدف اولیه واقع‌بینانه: ۶۰ تا ۸۰٪، سپس افزایش تدریجی).

- نرخ خطای خطرناک، یعنی مدرک اشتباه به کارشناس اشتباه رفته است (هدف: نزدیک صفر؛ به همین دلیل مرحله تأیید DCC در ابتدا حفظ شود).

- زمان متوسط از بارگذاری تا ارسال Transmittal.

- تعداد موارد قرنطینه و دلایل آن‌ها.

- زمان صرفه‌جویی‌شده DCC در هفته.

این اعداد پیشنهاد شروع هستند و باید با داده واقعی پروژه تنظیم شوند.

## ۱۲. نقشه راه مرحله‌ای

| فاز | محتوا | مدت (برآورد کلی) |
| --- | --- | --- |
| ۰ | جمع‌آوری ۲۰۰ تا ۵۰۰ نمونه واقعی PDF، تعریف قالب‌های Title Block، تثبیت استاندارد شماره‌گذاری | ۲ تا ۳ هفته |
| ۱ | MVP: بارگذاری MDL، آپلود PDF، استخراج با قواعد و OCR، تطبیق با MDL، صفحه بازبینی DCC، ساخت Transmittal دستی-نیمه‌خودکار | ۶ تا ۸ هفته |
| ۲ | DDM و ارسال خودکار، اعلان‌ها، Comment List، گزارش‌ها | ۴ تا ۶ هفته |
| ۳ | VLM برای موارد مبهم، یادگیری از اصلاحات DCC، پردازش دسته‌ای، یکپارچگی با برنامه زمانی | ۶ تا ۸ هفته |
| ۴ | حذف تدریجی تأیید دستی برای موارد سبز، بهینه‌سازی و مقیاس‌پذیری | مداوم |

این بازه‌ها برآورد تقریبی هستند، نه عدد منبع. زمان واقعی به اندازه تیم و کیفیت داده بستگی دارد.

## ۱۳. تحلیل شکاف نسبت به محصول مرجع

| نیاز | پوشش | توضیح |
| --- | --- | --- |
| MDR/MDL و ورود از اکسل | کامل | طبق پیوست ۱۰ |
| Transmittal داخلی و خارجی، تولید و ارسال خودکار | کامل | ورودی آن باید از مرحله هوشمند تأمین شود |
| DDM و اتصال به AD | کامل |  |
| نسخه‌گذاری، Check-in/out، گردش‌کار چندسطحی | کامل |  |
| Comment List | کامل |  |
| استخراج خودکار اطلاعات از PDF | ندارد | ماژول جدید/شخصی‌سازی |
| تطبیق خودکار با MDL و اعتبارسنجی Rev | ندارد | ماژول جدید |
| ساخت Transmittal از نتیجه تحلیل PDF | جزئی | موتور Transmittal هست، محرک هوشمند ندارد |
| پیش‌نمایش فایل‌های CAD | نیازمند تأیید | در منبع ذکر نشده |
| به‌روزرسانی برنامه زمانی از پیشرفت مدرک | کامل مشروط | نیازمند Project Server |
| ظرفیت (کاربر هم‌زمان، حجم نقشه A0) | نامشخص | استعلام از تأمین‌کننده |

اگر محصول را خودتان از صفر می‌سازید، این جدول همان فهرست قابلیت‌های پایه‌ای است که باید بسازید، پس بودجه و زمان را متناسب با آن ببینید. اگر روی محصول موجود سوار می‌شوید، فقط ردیف‌های «ندارد» و «جزئی» کار شخصی‌سازی‌اند و قیمت آن را از تأمین‌کننده بگیرید.

## ۱۴. گام‌های بعدی

خروجی‌های قابل تهیه: سند SRS شماره‌گذاری‌شده (مثلاً EDMS-AI-F-001)، نمودار معماری و ER، طراحی تفصیلی صفحه بازبینی DCC، Prompt و طرح JSON برای استخراج Title Block، و طراحی زیرساخت و سخت‌افزار.

سؤال باز برای دقیق‌ترشدن طراحی: این سیستم مستقل و از صفر ساخته می‌شود یا به‌صورت افزونه روی محصول جامع مدیریتی موجود؟ همچنین یک نمونه واقعی از Title Block نقشه‌ها و الگوی شماره‌گذاری مدارک پروژه لازم است.